## Slide 1
OpenCode 原生 Loop 改造可行性
能不能？为什么？如何改造成公司级长期 Agent Runtime？
公司例会汇报 · 架构评估 / 路线建议 / 风险控制
2026-08-12
Session
Scheduler
Run #1
Run #N
Notes: 开场：本次汇报回答一个工程决策问题：OpenCode 能否引入类似 Cursor /loop 的长期 Agent 运行能力，以及应该如何做才不会把现有 session 并发和 compaction 风险放大。

## Slide 2
一页定调
结论：能引入，但必须做成 Runtime 能力
OpenCode Loop Runtime Proposal
02
能
建议进入新版 OpenCode 路线图
但目标不是“加一个 /loop 命令”，而是新增一组长期 Agent Runtime 原语。
可以先做 PoC
Plugin / Skill 可以验证命令体验、interval、idle-safe、progress.md 工作流。
最终必须 Core Native
要实现同 Session、sleep/wake、取消、持久状态、权限暂停、crash recovery。
主要风险在 Runtime
不能复用 V1 内部 prompt loop；否则会放大并发重入、stale busy、compaction loop。
资料：Cursor Hooks /loop；OpenCode V2 compaction docs；OpenCode issue 13577 / 31152
Notes: 结论页：公司层面建议推进，但推进方式要谨慎。PoC 是体验验证，不是最终架构。最终要把调度权下沉到 session runtime。

## Slide 3
问题定义
这次要回答的不是“有没有循环”，而是“循环归谁管”
OpenCode Loop Runtime Proposal
03
低价值实现
Shell while / 外层脚本
中间态
Plugin timer + prompt
目标态
Session Runtime 原生调度
公司真正需要的是右侧目标态：能长时间自动推进任务，但不会破坏 Session 一致性、权限边界和上下文管理。
同一个 Session？
是：长期容器保持一致
每轮如何触发？
Scheduler 产生下一轮输入
Context 会不会爆？
靠 compaction / checkpoint
失败怎么停？
Verifier + terminal state
权限怎么办？
Ask/Deny 触发 blocked
Notes: 这一页把讨论从功能层拉回架构层。Loop 是长期 agent 的协调问题，不是命令解析问题。

## Slide 4
参考 Cursor
Cursor 给出的参考答案：同一 Session，多次 Agent Run
OpenCode Loop Runtime Proposal
04
Cursor /loop 的关键不是命令名，而是把“下一轮输入”交给 Runtime 接纳。
User: /loop
设定目标与停止条件
Agent Run #1
LLM + Tools 执行一轮
stop hook
Turn 结束处判断
followup_message
自动提交下一条用户消息
Agent Run #2…N
再次唤醒同一 conversation
同一个 Conversation / Session C1
逻辑上持续推进；物理上每次 wake 都是新的 Agent Run / Generation。
可借鉴
terminal turn → follow-up admission：由 Runtime 自动把下一轮输入提交到同一 session。
不能照搬
Cursor 的内部 /loop 源码未公开；OpenCode 只能复用其公开 Runtime 语义，不应复制表层交互。
对 OpenCode
核心新增不是 Skill，而是 durable LoopState + Scheduler + Session admission。
资料：Cursor 3.5 /loop changelog；Cursor Hooks stop.followup_message / loop_count
Notes: Cursor 的核心不是 /loop 字符串，而是把 continuation 做成 conversation-level runtime primitive。这个设计给 OpenCode 的参考价值很高。

## Slide 5
现状基线
OpenCode 现状：有“循环部件”，但还不是产品级 /loop
OpenCode Loop Runtime Proposal
05
组件
当前作用
对 /loop 的判断
SessionPrompt.loop()
单个用户任务内的 LLM/Tool 迭代
不能承担跨 Turn 长期调度
Session / Message 历史
天然长期容器
可作为 Parent Session 基础
Compaction
把旧上下文压缩成 checkpoint
支撑长期同 Session，但有损
Plugin / Skill / Command
表层 UX 和 PoC 快速验证
不能替代 durable scheduler
V2 session runtime
inbox / wake / serialized runner 方向
最适合做 Core Native
判断：OpenCode 不是从零开始，但要把“下一轮输入何时进入 Session”改成 Runtime 所有权。
资料：OpenCode prompt.ts；OpenCode V2 compaction docs；OpenCode plugin ecosystem
Notes: OpenCode 当前不是没有 loop，而是 loop 的层级不对。内部 prompt loop 解决一次任务内的工具调用；长期 loop 需要跨 turn durable scheduling。

## Slide 6
可行性证据
为什么能做：关键底座已经基本具备
OpenCode Loop Runtime Proposal
06
1
Session 长期容器
会话、历史、摘要、工作区状态可持续承载
2
Input / Execution 分离
下一轮输入可先进入 durable inbox，再安全 promote
3
串行 Runner 设计
同一 Session 必须 join/coalesce，避免重入
4
Compaction 机制
固定 context window 下支持长期推进
5
Skill / Command / Plugin
/loop UX 可快速落地并灰度
6
Subagent 模型
长期 Parent Loop 可拆分探索/测试/审查任务
可行性本质
只要“下一轮输入”由 durable session runtime 接纳，而不是插件直接打 provider，就能复用现有 Agent 能力。
Notes: 这页解释为什么能。OpenCode 的多个模块虽然没有成品 /loop，但它们组合起来接近 Cursor 的架构需要。

## Slide 7
反面约束
为什么不能只做“Plugin + while”：风险会被长期任务放大
OpenCode Loop Runtime Proposal
07
并发重入
同一 Session 叠加 provider turn，产生重复消息或竞争状态
Stale busy
idle/status 不是唯一真相，timer 可能误判可进入下一轮
状态丢失
插件 reload / 进程退出后 loop job 丢失或重复恢复
Compaction 风暴
长期 context 压缩出错会形成 build → compact 循环
权限绕过
为了自动化而自动 approve，会破坏企业安全边界
Stop 误判
只靠模型输出 COMPLETE，容易假完成或无限修复
批判性结论
PoC 可以外置；正式能力必须把 loop state、admission、scheduler、permission pause 放进 Core Runtime。
Notes: 这页是风险页，支撑“为什么不能直接套一层 while”。长期运行会把小概率 race condition 变成必现问题。

## Slide 8
推荐方案
目标架构：Loop 做成 V2 Session Runtime 的一等能力
OpenCode Loop Runtime Proposal
08
/loop
Command
Loop
Skill
SessionLoop
Service
Loop
Scheduler
Durable
Inbox
SessionRun
Coordinator
Parent Agent Run #N
LLM + Tools + Subagents
Verifier
测试 / Lint / Build / Evidence
LoopState
next | done | blocked | failed
架构原则 1
Scheduler 不直接跑 Agent，只写入 durable inbox 并 wake session。
架构原则 2
同一 Session 必须由 Coordinator 串行化，禁止两个 active run。
架构原则 3
Stop condition 必须由模型声明 + 外部 verifier + 预算共同判定。
Notes: 这一页是核心推荐架构。为了稳定，scheduler 不能直接调用 provider；所有输入都必须经过 session admission 和 runner 协调。

## Slide 9
运行生命周期
状态机：长期任务需要可恢复、可暂停、可解释
OpenCode Loop Runtime Proposal
09
CREATED
解析 /loop spec
WAITING
等待 interval / event
ADMITTED
输入进入 durable inbox
RUNNING
SessionRun 执行
VERIFYING
验证证据
DONE
达成终止条件
BLOCKED
权限请求 / 需要人工确认 / 外部依赖未满足
FAILED
预算耗尽 / 连续失败 / verifier 不可恢复 / 状态损坏
关键：所有状态都要持久化，重启后可解释恢复，而不是依赖内存 timer。
Notes: 状态机用于把长期 agent 从黑盒变成可运维的系统。尤其要有 blocked 和 failed，而不是一直继续。

## Slide 10
上下文管理
同一 Session 与上下文策略：长会话，不等于无限上下文
OpenCode Loop Runtime Proposal
10
Parent Session C1
长期容器：目标、历史、状态、摘要
Agent Run #1
新一轮推理与工具调用
Agent Run #2
新一轮推理与工具调用
Agent Run #N
新一轮推理与工具调用
模型 Context Window（固定上限）
早期历史消息
最近几轮
当前任务
接近上限：Compaction / Checkpoint
压缩后：历史摘要 + 最近几轮 + 当前任务
工程含义
Loop 的长期记忆必须外置到 LoopState / progress.md / verifier evidence，不能只依赖会话摘要。
资料：OpenCode V2 compaction docs：checkpoint + serialized tail；compaction 有损但不删除 durable session messages
Notes: 同一 session 不是无限上下文。长期 loop 需要把真相放到外部状态和可验证证据里，摘要只能是辅助。

## Slide 11
实施路径
两条路线：PoC 先验证，Core Native 再产品化
OpenCode Loop Runtime Proposal
11
路线 A：Plugin PoC
路线 B：Core Native
• 实现 /loop、/loop-pause、/loop-doctor
• 只在 idle 时注入下一轮 prompt
• project-level state：.opencode/loop/
• 快速验证用户心智与任务模板
• 不能承诺 crash recovery / 串行不变量
• 新增 SessionLoopService / LoopState
• Scheduler 只写 durable inbox + wake
• Coordinator 保证同 Session 单活跃 run
• 权限 blocked / verifier / budgets 成为一等状态
• 支持长期运行、恢复、审计和企业治理
推荐：A 用 1–2 周做体验验证；B 作为正式研发路线进入 V2 runtime。
资料：参考社区 opencode-loop 的 prompt / command / shell job 分离和 idle-safe 思路
Notes: 研发路线建议采用双轨：PoC 给产品和用户体验反馈，Core Native 才是稳定交付。

## Slide 12
里程碑
交付路线图：从命令体验到企业级稳定性
OpenCode Loop Runtime Proposal
12
P0
Plugin PoC
命令体验、interval、pause/resume、progress.md
P1
Core Admission
LoopState、durable inbox、terminal follow-up
P2
Verifier & Safety
测试证据、预算、blocked 状态、权限暂停
P3
Hardening
crash recovery、100轮 soak、观测与审计
用户体验验证
Runtime 不变量
安全与验证
生产可靠性
Notes: 路线图需要先体验验证，再落核心，最后做安全和生产硬化。

## Slide 13
评估矩阵
验收标准：不要看“跑了多久”，要看“是否可靠推进”
OpenCode Loop Runtime Proposal
13
串行性
同一 Session 任意时刻只有一个 active run
P0
完成率
代表性任务 20/50/100 轮不假完成
P0
安全性
ask/deny 触发 blocked，不自动绕过
P0
可恢复
重启后 job 状态不丢、不重复执行已完成 turn
P1
上下文
compaction 后保留 verifier evidence 与关键决策
P1
可观测
每轮原因、输入、输出、证据、预算可审计
P1
建议测试集
真实仓库修 bug / 补测试 / 类型修复 / 重构后验证 / flaky 失败恢复；每类至少 10 个任务。
Notes: 验收要从可靠系统角度定义，而不是只看 agent 有没有继续说话。

## Slide 14
决策与下一步
最终建议：立项，但以 Runtime 原生化为红线
OpenCode Loop Runtime Proposal
14
建议决策
启动 OpenCode Native Loop 项目
边界条件
• 不以 V1 SessionPrompt.loop() 作为最终承载层
• 不允许 Scheduler 直接调用 Provider
• 不绕过权限系统：ask/deny 必须可暂停
• 不只依赖模型说 COMPLETE，必须有 verifier evidence
本周
确定 PoC scope：命令、状态文件、idle-safe、pause/resume
两周
评审 Core Native 设计：LoopState / Scheduler / Coordinator 边界
四周
完成 50 轮 soak test 与权限 blocked 验收
一句话：能做，值得做；但只有 Runtime Native 才算真正解决问题。
Notes: 结尾：把决策明确化。不是是否要做，而是按什么技术路径做，防止落成脆弱的外部循环。

## Slide 15
Sources / Appendix
附录：本次判断的主要依据
OpenCode Loop Runtime Proposal
15
Cursor /loop
2026-05-20 Changelog：/loop 可按本地 schedule 重复运行 prompt，直到结果达成或停止。
Cursor Hooks
stop hook 支持 followup_message、loop_count、loop_limit；session_id = conversation_id。
OpenCode compaction
V2 compaction 用 checkpoint + recent tail 重建模型上下文；compaction 有损但 durable messages 保留。
OpenCode prompt.ts
当前 SessionPrompt 内部已有 agentic loop，但属于单任务内 LLM/Tool 循环。
OpenCode issues
13577 / 31152 显示 termination 与 compaction loop 的真实故障风险。
社区 opencode-loop
已验证外部 plugin 能提供 prompt/command/shell 定时与 idle-safe 体验，但不是 core runtime。
注：OpenCode V2 Runtime 的具体实现仍需在正式开发前以当前 dev 分支源码为准复核；本 deck 的架构判断以 2026-08-12 调研结果为基线。
Notes: Source details: Cursor changelog shared-canvases; Cursor hooks documentation; OpenCode compaction docs; anomalyco/opencode prompt.ts and issues 13577/31152; ByBrawe/opencode-loop README.